PSPS CONTROL SQA

Estrategia y plan de SQA

Cómo aseguramos la calidad al construir la plataforma

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Institución | Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software |
| Materia | Calidad de Software |
| Equipo | PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles |
| Versión / fecha | 1.1 · 17 de octubre de 2026 |

Aplicamos tres prácticas sobre la propia plataforma durante toda su construcción: revisión entre compañeros, pruebas priorizadas por riesgo y una bitácora con evidencia verificable. Ninguna entrega sale sin que el responsable de calidad confirme que se hicieron las revisiones y pruebas previstas y que los defectos que impiden usar las funciones comprometidas están corregidos y verificados.

# Práctica 1 · Regla de «dos pares de ojos»

Otro integrante revisa requisitos, wireframes, arquitectura y cada cambio relevante antes de incorporarlo. Cada cambio de código se desarrolla en una rama y se integra a main con una solicitud de integración (Pull Request). El autor nunca aprueba su propio cambio.

El revisor comprueba esta lista:

| # | Pregunta de revisión | Sí / No / Observación |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿El cambio responde a un requisito (RF) o a un defecto registrado? |  |
| 2 | ¿Incluye las validaciones necesarias (campos, fechas, valores, evidencia obligatoria)? |  |
| 3 | ¿Respeta las capas? (vistas sin cálculos ni SQL; dominio sin HTML) |  |
| 4 | ¿Los indicadores solo se calculan en el servicio de métricas? |  |
| 5 | ¿Hay pruebas nuevas o actualizadas, y pasan todas? |  |
| 6 | ¿Se conserva el funcionamiento de las partes relacionadas? |  |
| 7 | ¿Los hallazgos bloqueantes están atendidos? |  |
| 8 | ¿La revisión y su aprobación quedaron registradas en la solicitud de integración? |  |

# Práctica 2 · Pruebas priorizadas por riesgo

Se prueba con datos válidos, inválidos y casos límite, dando prioridad a lo que más daño haría si falla: cálculos, importaciones y reglas del estado general. Hay dos tipos:

- Automáticas (herramientas de Django): cálculos, semáforos, validaciones y CSV. Se ejecutan en cada cambio con python manage.py test.

- Manuales: recorrido completo por las pantallas y la presentación (documento 05).

Cada prueba tiene entradas o pasos, resultado esperado y resultado obtenido. Tras una corrección se repite la prueba que detectó el defecto y las relacionadas antes de cerrarlo.

## Qué se verifica y dónde

| Área probada | Qué se verifica |
| --- | --- |
| Proyectos | Un proyecto por intervalo y conservación de los anteriores. |
| Actividades, pruebas y defectos | Guardado con validaciones y evidencias obligatorias. |
| Importación CSV | Archivos válidos; rechazo de campos vacíos, fechas inválidas, valores no permitidos, identificadores duplicados e importaciones repetidas. |
| Indicadores | Exactitud de los cinco, límites exactos de semáforos, divisiones entre cero y estados «Sin datos» y «No aplica». |
| Fecha de corte | Exclusión de registros posteriores, último resultado por caso y mismo conjunto exigible en numerador y denominador. |
| Estado general | Prioridad rojo → gris → amarillo → verde; confirmación del registro para reportar cero críticos; exclusión justificada de no aplicables. |
| Dashboard y reporte | Mismos valores al mismo corte; conservación de mediciones y umbrales anteriores; impresión del reporte. |
| Correcciones | Repetir la prueba que falló y las funciones relacionadas. |

# Práctica 3 · Bitácora de calidad y evidencia verificable

Se lleva en una hoja de cálculo compartida (Bitacora_SQA.xlsx es el formato). El responsable de calidad guarda una copia en el repositorio antes de cada entrega. Se registran revisiones y pruebas, tanto satisfactorias como con hallazgos. La evidencia de una corrección incluye su verificación posterior; si participan personas distintas o la verificación ocurre otro día, se registran actividades relacionadas para saber quién hizo cada acción y cuándo.

| Hoja | Qué se anota |
| --- | --- |
| Bitácora | Cada evento de calidad: fecha, quién, qué se revisó o probó, resultado, evidencia y acción. |
| Revisiones | Cada solicitud de integración: autor, revisor, hallazgos, decisión. |
| Pruebas manuales | Casos PM-01…: fecha, quién, versión, resultado obtenido y evidencia. |
| Defectos | Hallazgos con severidad, pasos, responsable, corrección y reprueba. |
| Entregas | Control de lo entregado en cada punto de control. |

# Severidad de defectos

| Severidad | Cuándo se usa | Efecto en la entrega |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Impide usar una función comprometida, destruye datos o rompe la demo. | Bloquea la entrega hasta corregir y verificar. |
| Alta | Falla funcional importante con alternativa limitada. | Se corrige antes de la entrega si es posible. |
| Media | Falla en un caso secundario, mensaje o visualización. | Se planifica. |
| Baja | Detalle menor o cosmético. | Cuando haya tiempo. |

# Criterios para entregar

| Entrega | Condición mínima (confirma el responsable de calidad) |
| --- | --- |
| 20 oct · Prototipo | Pruebas automáticas pasan; recorrido manual de la demo ejecutado en la computadora de exposición; sin defectos críticos abiertos; repositorio con commits y revisiones reales. |
| 3 nov · Beta | Todos los RF implementados; pruebas manuales PM completas; bitácora con resultados y defectos; cada cambio con revisión registrada. |
| 19 nov · Final | Producto desplegado y probado en el entorno final; defectos críticos y altos cerrados y verificados; bitácora consolidada en el repositorio. |

# Qué medimos del proceso

Son indicadores de apoyo para el equipo (no son los cinco indicadores del producto):

- Cambios integrados con revisión de otro integrante / cambios integrados (meta: 100%).

- Pruebas automáticas aprobadas / ejecutadas (meta: 100% antes de cada entrega).

- Defectos críticos abiertos al momento de entregar (meta: 0).

Nota. Las metas son de planificación. Los resultados se anotan en la bitácora cuando ocurren; no se llenan por adelantado.