PSPS CONTROL SQA

Plan de pruebas y trazabilidad

Pruebas automáticas, pruebas manuales y qué requisito cubre cada una

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Institución | Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software |
| Materia | Calidad de Software |
| Equipo | PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles |
| Versión / fecha | 1.1 · 17 de octubre de 2026 |

# 1. Pruebas automáticas

Se ejecutan con una sola orden. Usan una base de datos temporal; no tocan los datos reales.

python manage.py test -v 2

| Módulo | Pruebas | Qué comprueban |
| --- | --- | --- |
| metricas | 27 | Límites exactos de los semáforos; prioridad del estado general; «Sin datos» y «No aplica»; división entre cero; corte (excluye registros posteriores); último resultado por caso; mismo conjunto exigible; tiempo promedio con T del proyecto; cortes que conservan historial; dashboard y reporte con los mismos valores. |
| importacion | 20 | Plantillas; archivo válido; un error impide guardar todo; campos vacíos, fechas, valores no permitidos; identificadores duplicados y repetidos; encabezado, codificación y punto y coma; casos y resultados; defectos cerrados sin verificador. |
| proyectos | 9 | Fin calculado; fin anterior al inicio; campos obligatorios; duplicados; nuevo intervalo; confirmación del registro de defectos. |
| actividades | 7 | Identificador automático; evidencia obligatoria; fecha de terminación; identificador repetido; filtros; acceso entre proyectos. |
| defectos | 6 | Alta; evidencia obligatoria; cierre verificado; cierre anterior al reporte; reapertura; filtros. |
| pruebas | 4 | Caso con versión y resultado esperado; evidencia obligatoria del resultado; último resultado y filtros. |
| reportes | 4 | Sin cortes; corte histórico que no cambia; fecha inválida; proyecto inexistente. |
| Total | 77 |  |

Importante. Estado al 17 de octubre de 2026: 77 de 77 aprobadas en la computadora donde se construyó (Python 3.11, Django 5.2, base temporal SQLite). El registro está en evidencias/resultados_pruebas.txt. Falta repetirlas con PostgreSQL en la computadora de cada integrante y en GitHub Actions (el flujo ya está definido) para guardar su propia evidencia con el commit.

# 2. Pruebas manuales

Son las que el equipo ejecuta en la computadora de exposición. Los resultados se anotan en Bitacora_SQA.xlsx, hoja «Pruebas manuales». Hasta que alguien las ejecute, están pendientes.

| ID | Área | Pasos | Resultado esperado | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-01 | Proyectos | Crear proyecto con nombre, responsable, inicio y duración 14 días; dejar fin vacío. | Se guarda y el fin es inicio + 14 días. | Alta |
| PM-02 | Proyectos | Crear otro proyecto con el mismo nombre y fecha de inicio. | Se rechaza con mensaje; no se duplica. | Alta |
| PM-03 | Proyectos | Usar «Abrir nuevo intervalo» en un proyecto. | Se crea otro proyecto con datos precargados; el anterior sigue en la lista. | Alta |
| PM-04 | Actividades | Guardar una actividad con evidencia vacía. | No se guarda; pide evidencia. | Alta |
| PM-05 | Actividades | Marcar una actividad como Terminada. | Se guarda fecha de terminación y sube el cumplimiento SQA. | Alta |
| PM-06 | Pruebas | Crear caso y registrar resultado Fallida y luego Aprobada. | La lista muestra el último resultado (Aprobada). | Alta |
| PM-07 | Defectos | Registrar defecto Crítico abierto. | Defectos críticos pasa a rojo y el estado general a rojo. | Alta |
| PM-08 | Defectos | Cerrar el defecto sin quién verificó. | No se guarda; pide fecha y verificador. | Alta |
| PM-09 | Defectos | Cerrar el defecto con fecha y verificador. | Defectos críticos vuelve a verde y se calcula el tiempo en horas. | Alta |
| PM-10 | Importación | Importar CSV válido de cada tipo. | Se guardan todas las filas y se recalculan los indicadores. | Alta |
| PM-11 | Importación | Importar CSV con una fila con error. | No se guarda nada; la tabla muestra fila, campo y problema. | Alta |
| PM-12 | Importación | Repetir la importación del mismo archivo. | Se rechaza por identificadores ya registrados. | Alta |
| PM-13 | Dashboard | Calcular un corte con fecha pasada y otro de hoy. | Aparecen ambos cortes y la gráfica de evolución. | Media |
| PM-14 | Dashboard | Proyecto sin defectos: confirmar el registro de defectos. | Antes de confirmar: «Sin datos»; después: 0 en verde. | Alta |
| PM-15 | Reporte | Abrir el reporte de un corte antiguo. | Muestra los valores y umbrales de ese corte, no los de hoy. | Alta |
| PM-16 | Reporte | Imprimir o guardar como PDF. | El reporte es legible y no muestra botones de navegación. | Media |
| PM-17 | Interfaz | Recorrer las pantallas en una ventana angosta (celular). | No hay elementos que impidan usar las acciones. | Media |
| PM-18 | Base de datos | Detener el servidor y volver a iniciar. | Los registros siguen ahí (PostgreSQL). | Alta |

# 3. Trazabilidad requisito → prueba

| Requisito | Pruebas automáticas (módulo) | Pruebas manuales |
| --- | --- | --- |
| RF-01, RF-02 Proyectos | proyectos | PM-01, PM-02, PM-03 |
| RF-03 Actividades | actividades | PM-04, PM-05 |
| RF-04 Pruebas | pruebas | PM-06 |
| RF-05 Defectos | defectos | PM-07, PM-08, PM-09 |
| RF-06, RF-07 Importación | importacion | PM-10, PM-11, PM-12 |
| RF-08, RF-09 Indicadores y estado general | metricas (SemaforosTest, EstadoGeneralTest, IndicadoresTest) | PM-07, PM-09, PM-14 |
| RF-10, RF-11 Corte y recálculo | metricas (CorteGuardadoTest) | PM-13, PM-15 |
| RF-12 Dashboard | metricas (DashboardYReporteTest) | PM-13, PM-14 |
| RF-13 Reporte | reportes, metricas (DashboardYReporteTest) | PM-15, PM-16 |
| RF-14 Confirmación de defectos | metricas (IndicadoresTest), proyectos | PM-14 |
| RNF-05 Usabilidad / RNF-07 Portabilidad | — | PM-17, PM-18 |

Los requisitos no funcionales de integridad y exactitud (RNF-01, RNF-02) se verifican con las pruebas de métricas e importación.