PSPS CONTROL SQA

Proceso de Git y revisiones

Cómo trabajamos el código y qué evidencia deja

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Institución | Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software |
| Materia | Calidad de Software |
| Equipo | PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles |
| Versión / fecha | 1.1 · 17 de octubre de 2026 |

Este proceso es la base de la evidencia de SQA que pide la rúbrica: un repositorio con historial claro de lo que se hizo y de las decisiones tomadas para controlar la calidad.

# 1. Flujo de trabajo

- Crear un issue con el requisito (RF), el criterio de aceptación y quién lo hará.

- Crear una rama desde main: feature/RF-05-defectos o fix/DEF-003-borde-semaforo.

- Programar en la rama y ejecutar python manage.py test. Anotar el resultado.

- Abrir una solicitud de integración (Pull Request) con la plantilla de abajo.

- Otro integrante revisa con la lista del documento 04. El autor no aprueba su propio cambio.

- Atender los hallazgos bloqueantes; las pruebas deben pasar.

- Fusionar a main. Anotar la revisión en la hoja «Revisiones» de la bitácora.

- Si fue una corrección, repetir la prueba que falló y las relacionadas, y anotar la verificación.

# 2. Reglas

- main siempre debe pasar las pruebas. No se sube directo a main.

- Mensajes de commit claros: RF-06: valida fechas en importación CSV.

- No se suben contraseñas, bases de datos con información real ni archivos personales (.gitignore ya excluye db.sqlite3 y .env).

- Cada integrante hace sus propios commits con su propio usuario de Git.

- Si una revisión o prueba no se hizo, no se anota como hecha.

# 3. Plantilla de solicitud de integración

Título: RF-XX — qué cambia Requisito / issue: Qué cambia y por qué: Riesgos y validaciones que incluye: Pruebas ejecutadas (comando y resultado): Captura o evidencia: Revisor y resultado: Defectos relacionados:

# 4. Primeros pasos del repositorio

git init git add . git commit -m "Base inicial de la plataforma" git branch -M main git remote add origin <URL del repositorio del equipo> git push -u origin main

El archivo .github/workflows/pruebas.yml ejecuta las pruebas con PostgreSQL en cada push y solicitud de integración cuando el repositorio está en GitHub. Está definido, pero todavía no se ha ejecutado: la primera ejecución real se guarda como evidencia (captura de la pestaña Actions).

# 5. Evidencia que se puede mostrar

- Captura de git log --oneline con commits de varias personas y fechas.

- Solicitudes de integración con comentarios y aprobación de otro integrante.

- Ejecuciones de GitHub Actions.

- Registro de pruebas con fecha, comando y resultado.

- Defectos encontrados, su corrección y la verificación.

Importante. La evidencia se genera trabajando, no después. No se crean commits ni revisiones con fechas anteriores para aparentar trabajo que no ocurrió.