PSPS CONTROL SQA

Reporte ejecutivo · Check-in 20 oct

Prototipo funcional · corte al 17 de octubre de 2026

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Equipo | PSPS · UAZ Campus Siglo XXI · Calidad de Software |
| Integrantes | Alan Montoya (gestión), Luis Aranda (técnico), Francisco Valdez (calidad), Sebastián Guerra y Pablo Varela (desarrollo) |
| Repositorio | [Completar: enlace al repositorio del equipo] |

## Producto

Plataforma web (Django + PostgreSQL) que registra proyectos por intervalo, actividades SQA, pruebas y defectos con evidencia obligatoria, importa CSV y calcula cinco indicadores con semáforo, estado general y reporte a fecha de corte.

## Avance comprobable

| Requisito | Estado |
| --- | --- |
| Proyectos, actividades, pruebas y defectos con evidencia | Construido |
| Importación CSV con validación completa (cuatro tipos) | Construido |
| Cinco indicadores, semáforos y estado general | Construido; 27 pruebas automáticas del cálculo |
| Dashboard con gráfica y reporte a fecha de corte | Construido |
| Pruebas automáticas | 77 de 77 aprobadas (SQLite local); falta correrlas con PostgreSQL y en CI |
| Despliegue final | Pendiente (19 nov) |

## Aseguramiento de calidad

Revisión entre compañeros con solicitudes de integración, pruebas priorizadas por riesgo y bitácora con evidencia. Documentos: definición y alcance, requisitos, arquitectura, plan SQA, plan de pruebas y trazabilidad, guía, Git, plan y riesgos.

## Riesgos y siguientes pasos

- Historial de commits y revisiones reales en el repositorio (riesgo más alto).

- Probar el flujo completo en la laptop de la demo y registrar los resultados en la bitácora.

- Preparar la beta del 3 de noviembre con todos los flujos probados.